Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit
BerichtsheftTool
Erweiterbare PHP basierte Anwendung zum automatischen Erzeugen von Ausbildungsnachweisen aus einer bestehenden Zeiterfassungs-Software.

Pascal Wild
Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Ausbildungsbetrieb: / EOS UPTRADE GmbH / Schanzenstraße 70 / 20357 Hamburg / www.eos-uptrade.de	Prüfungsbewerber: / Pascal Wild / Rittmerskamp 45 / 22415 Hamburg / pascal.wild@eos-uptrade.de

# Inhaltsverzeichnis

# Projektdefinition
In den folgenden Punkten wird das Projektumfeld, die Ist-Situation, das Projektziel, die Projektabgrenzungen und die Schnittstellen erläutert.
## Projektumfeld
In der EOS UPTRADE GmbH wird seit dem Oktober 2013 die weit verbreitete Projektmanagement-Software „Jira“ zum Verwalten von Projekten eingesetzt. Die Mitarbeiter sind dazu verpflichtet Ihre geleistete Arbeit in dieser Projektmanagement-Software zu erfassen, des Weiteren müssen die Mitarbeiter neben der Dauer der geleisteten Arbeit auch eine Beschreibung der Arbeit verfassen.
Den Auszubildenden wird das Führen von Ausbildungsnachweisen in den nach § 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG) erlassenen Ausbildungsordnungen vorgeschrieben (Quelle: http://www.hk24.de). Die Auszubildenden der EOS UPTRADE GmbH müssen Ihre Arbeit dementsprechend doppelt verwalten.
## Ist-Situation
Aktuell verwalten die Auszubildenden der EOS UPTRADE GmbH Ihre geleistete Arbeit in der Projektmanagement-Software und zusätzlich in Ihrem Berichtsheft. Es gibt eine Vorlage im Form einer Word-Datei, welchen den Auszubildenden zur Verfügung gestellt wird.
## Projektziel
Im Laufe der Projektabwicklung ist eine Webanwendung zu entwickeln, welche für die Auszubildenden der EOS UPTRADE GmbH ein Berichtsheft aus den Daten der Zeiterfassungs-Software generiert. Die Auszubildenden sollen Ihre geleistete Arbeit nur noch in der Projektmanagement-Software verwalten. Durch die zwingende Angabe einer Beschreibung der Arbeit können automatisch Nachweise für das Berichtsheft erstellt werden. Weiterhin ist eine Überprüfung des generierten Nachweises der zu erbringenden Software zwingend erforderlich um die Inhalte gegebenenfalls zu ergänzen.
## Projektabgrenzungen
Es wird nur die Generierung aus der bestehenden Projekmanagement-Software der EOS UPTRADE GmbH unterstützt. Es wird keine Bearbeitung der Einträge ermöglicht.
Außerdem sind die Routinen für die Installation dieser Anwendung auf einem Webserver nicht zu entwickeln und zu realisieren.
## Schnittstellen
Die Anwendung kommuniziert mit der bestehenden Projektmanagement-Software über eine REST API im JSON Format. Aus der Schnittstelle werden die Daten zur Generierung der Nachweise entnommen.
# Projektplanung
In den folgenden Abschnitten wird die Zeitplanung, die Ressourcenplanung und die Kostenplanung erläutert.
## Zeitplanung der Projektphasen
Projektphase	Aufgabenbeschreibung	Soll-Stunden
Definitionsphase	Ist-Analyse	2
	Soll-Analyse	2
	Pflichtenheft erstellen	3
Planungsphase	Gestaltung der GUI	3
	Recherche Technologien zur PDF-Generierung	3
Realisierungsphase	Einrichten des Projekts	1
	Einrichten der Entwicklungsumgebung	1
	Umsetzung der GUI	3
	Kommunikation zur bestehenden Zeiterfassungs-Software	14
	Generierung eines PDF´s aus den Daten der Zeiterfassungs-Software	15
Testphase	Erstellen / Einrichten von Tests	5
	Tests durchführen	2
	Auswertung der Ergebnisse	1
Dokumentation	Projektdokumentation	10
	Kurze Anwenderdokumentation	2
	Ist-Soll-Vergleich	1
Übergabe	Deployment	1
	Einweisung betroffender Mitarbeiter	1
Summe		70

Tabelle 1: Zeitplanung der Projektphasen

## Ressourcenplanung
Die Entwicklung und Umsetzung der Webanwendung wird auf einem Arbeitsplatzrechner mit OSX durchgeführt. Auf dem Rechner ist die Entwicklungsumgebung „PHP-Storm“ installiert, mit dem die nötigen Quellcode Dateien erstellt und kompiliert werden. Für die Versionsverwaltung wird die Open Source Plattform GitHub mit der dazugehörigen Versionsverwaltungs-Software „git“ verwendet. Der dazugehörige Client ist auf dem Arbeitsplatzrechner installiert. Weitere Vorraussetzungen ist die neueste Version des Open Source Frameworks Symfony.
Zum Betreiben der Webanwendung wird ein LAMP – System benötigt.
## Kostenplanung
Die Kostenplanung beschreibt die Wirtschaftlichkeit der entwickelten Software und führt die Kostendetails auf.
Stunden-Satz: 90€
### Einmalige Entwicklungskosten
Projektphase	Zeitaufwand	Kosten
Definitionsphase	7 Stunden	630,00 €
Planungsphase	6 Stunden	540,00 €
Realisierungsphase	34 Stunden	3.060,00 €
Testphase	8 Stunden	720,00 €
Dokumentation	13 Stunden	1.170,00 €
Übergabe	2 Stunden	180,00 €
Summe	70 Stunden	6.300,00 €

Tabelle 2: Einmalige Entwicklungskosten
### Aufwand pro Woche und Auszubildenden
Altes Verfahren	Neues Verfahren
1,5 Stunden	0,25 Stunden

Tabelle 3: Aufwand pro Woche und Auszubildenden
Zur Zeit werden in jeder Woche für jeden Auszubildenden der EOS UPTRADE GmbH 1,5 Stunden für die Erstellung des Berichtsheftes geplant. Bei den Testergebnissen konnte mit der neuen Software ein Berichtsheft für eine Woche mit wenigen Klicks generiert werden. Für das Überprüfen und gegebenenfalls Berichtigen des Ausdrucks werden pro Woche 0,25 Stunden veranschlagt.
### Kosten für die Erstellung der Berichtshefte im Jahr
	Altes Verfahren	Neues Verfahren
Anzahl Auszubildender	8 Auszubildende	8 Auszubildende
Aufwand pro Woche	12 Stunden	2 Stunden
Aufwand pro Jahr	624 Stunden	104 Stunden
Summe	56.160,00 €	9.360,00 €

Tabelle 4: Kosten für die Erstellung der Berichtshefte im Jahr
Zur Einfachheit wurden für das Jahr 52 Wochen veranschlagt.
Es gibt jedoch auch Urlaubswochen in denen kein Berichtsheft geführt werden muss.
### Unterhaltungskosten
	Altes Verfahren	Neues Verfahren
Wartung der Anwendung	0,00 €	450,00 €
Server	0,00 €	60,00 €
Summe	0,00 €	510,00 €

Tabelle 5: Unterhaltungskosten
Für die Wartung der Software werden im Jahr 5 Stunden kalkuliert. Die Kosten für den Server werden auf 60,00 € im Jahr kalkuliert. Eine genaue Angabe der Werte ist nicht möglich.
### Kostenvergleich
	Altes Verfahren	Neues Verfahren
Summe Kosten für die Erstellung der Berichtshefte im Jahr	56.160,00 €	9.360,00 €
Summe Unterhaltungskosten	0,00 €	510,00 €
Gesamtkosten	56.160,00 €	9.870,00 €
Ersparnis jährlich		46.290,00 €

Tabelle 6: Kostenvergleich
### Dauer bis zum Ausgleich der Investition
Entwicklungskosten : Ersparnis = Dauer
6.300,00 € : 46.290,00 € ≈ 0,14 Jahre ≈ 52 Tage ≈ 2 Monate
Die Entwicklungskosten würden bei einer Anzahl von 8 Auszubildenden nach etwa 2 Monaten gedeckt sein.
### Nutzwertanalyse
Kriterium	Gewichtung	Bewertung (neu)	Bewertung (alt)
Zuverlässigkeit	3	5	5
Summe	3	4	3
Wirtschaftlichkeitskoeffizient		3,8	5,8

Tabelle 7: Nutzwertanalyse
Anhand der Wirtschaftlichkeitskoeffizienten ist zu sehen, dass mit der neu erstellten Software 35% wirtschaftlicher, als mit der manuellen Erstellung des Berichtsheftes gearbeitet werden kann.
# Projektdurchführung
In den folgenden Abschnitten werden die Tätigkeiten bis zur fertigen Umsetzung der Anwendung beschrieben. Die Beschreibung der Tätigkeiten werden mit dem Zeitaufwand ergänzt.
## Definitionsphase
Tätigkeit	Analysieren des Ist-Zustandes / Definition des Soll-Zustandes / Erstellung eines Pflichtenheftes
Zeitaufwand	7 Stunden

Tabelle 8: Definitionsphase
In einem Meeting mit den Auszubildenden und dem Ausbilder der EOS UPTRADE GmbH wurde die Ausgangssituation besprochen und Wünsche geäußert. Mit Hilfe der besprochenen Punkte wurde ein detailliertes Pflichtenheft erstellt. Das erstellte Pflichtenheft ist als Anhang A angefügt. Des Weiteren wurde ein Use Case Diagramm erstellt, welche das Generieren eines Nachweises verdeutlichen soll.
## Planungsphase
Tätigkeit	Gestaltung der GUI
Zeitaufwand	3 Stunden

Tabelle 9: Gestaltung der GUI
Aus den Anforderung und dem Use Case Diagramm wurde ein Mockup erstellt, welches die Funktionen der GUI darstellen soll. Anschließend wurde anhand des Mockups ein grafisches Layout erstellt. Beim Erstellen des Layouts wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich das Layout nahtlos in das bestehende Intranet integrieren lässt. Das Layout finden Sie im Anhang X.
Tätigkeit	Recherche Technologien zur PDF-Generierung
Zeitaufwand	3 Stunden

Tabelle 10: Recherche Technologien zur PDF-Generierung
Durch Erfahrungen in vorherigen Projekten wurde auf „wkhtmltopdf“ zurückgegriffen. Dies ist eine schlanke Library die auf vielen verschiedenen Plattformen installiert werden kann. Über einen schlanken Konsolen Befehl kann ein PDF aus einer URL generiert werden. https://code.google.com/p/wkhtmltopdf/
wkhtmltopdf www.google.de google.pdf

Codebeispiel 1: PDF-Generierung der Startseite von Google
Außerdem wurde ein Open-Source-Bundle „KnpSnappyBundle“ für das verwendete Framework Symfony 2 gefunden, welche die Funktionalitäten der Library in einem Service kapselt und das Generieren eines PDF aus der Response eines Controllers ermöglicht. Da das „KnpSnappyBundle“ auch die verwandte Library wkhtmltoimage unterstützt kann auch das Generieren eines Bildes ermöglicht werden ohne zusätzlichen Aufwand.
## Realisierungsphase
Hier wird das Projekt definiert
## Testphase
Hier wird das Projekt definiert
## Dokumentation
Hier wird das Projekt definiert
## Übergabe
Hier wird das Projekt definiert
# Projektbewertung
Die Projektbewertung beschreibt, ob alle Zielvorgaben und Zeitplanungen eingehalten wurden und welche Erweiterungen für die Zukunft geplant sind.
## Zielerreichung
Hier wird das Projekt definiert
## Soll-/Ist-Abgleich
Hier wird das Projekt definiert
## Weiterentwicklung
In der Zukunft soll die bestehende Zeiterfassungs-Software der EOS UPTRADE GmbH durch die Projektmanagement Software „Jira“ vollständig ersetzt werden. Im Zuge dessen muss die Schnittstelle der Software an die Schnittstelle von Jira angepasst werden. Diskutiert wurde auch eine automatische Generierung und anschließender Versendung der Berichtshefte.
# Anhänge
- Pflichtenheft
- Glossar
- Quellcodeauszüge